| Tên Sinh Viên | Lê Thanh Tùng |
| --- | --- |
| MSSV | PTIT-HN-171 |
| Lớp | HN-KS24-CNTT5 |
| Tên dự án | Quản lý viết blog nhật ký |
| Ngày nộp | 05/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

1.1 Sprint Goal

-Xây dựng phiên bản đầu tiên cho ứng dụng ghi blog – nhật ký, cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, xem và quản lý các bài viết một cách đơn giản và mượt mà.

1.2 Danh sách User Stories

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM-01: Đăng kí, đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng kí, đăng nhập để quản lí nhật kí của mình an toàn | 5 | Cao |
| 2 | BM-02: Chỉnh sửa hồ sơ | Là người dùng, tôi muốn đổi avatar/bio và mật khẩu để hồ sơ rõ ràng và tài khoản an toàn | 3 | Trung bình |
| 3 | BM-03:Tạo/Sửa/ Xóa bài post/blog | Là người dùng, tôi muốn tạo/ sửa/xóa bài có ảnh và tags để ghi chép và sắp xếp nhật kí | 8 | Cao |
| 4 | BM—04:Quyền riêng tư bài viết | Là người dùng, tôi muốn đặt Private/Public cho từng bài để tự kiểm soát ai được xem | 8 | Cao |
| 5 | BM-05: Danh sách và chi tiết | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách theo thời gian và chi tiết bài để duyệt và đọc nhanh | 3 | Trung bình |
| 6 | BM-06: Tìm kiếm cơ bản | Là người dùng, tôi muốn tìm theo tiêu đề và lọc theo tags để tìm bài nhanh chóng | 3 | Trung bình |
| 7 | BM-07: Bình luận tối thiểu | Là người dùng, tôi muốn bình luận text đơn giản để tương tác dưới bài viết | 3 | Thấp |
| 8 | BM-08: Thả react tối thiểu | Là người dùng, tôi muốn thả Like/Heart để bày tỏ cảm xúc nhanh với bài viết | 2 | Thấp |

1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Story | Mô tả tiêu chí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Given | When | Then |
| BM-01: Đăng ký, Đăng nhập | Người dùng nhập email và mật khẩu | Email đúng dạng và mật khẩu có ít nhất 8 ký tự, gồm chữ và số | Hệ thống cho phép tiếp tục đăng ký/đăng nhập |
|  | Người dùng nhập thông tin hợp lệ | Nhấn đăng nhập | Tạo phiên đăng nhập và chuyển tới trang danh sách bài |
|  | Người dùng đang đăng nhập | Nhấn đăng xuất | Phiên bị xóa, trở thành khách; chặn truy cập trái phép vào các trang cần đăng nhập |
| BM-02: Chỉnh sửa hồ sơ | Người dùng đã đăng nhập và mở trang chỉnh sửa hồ sơ | Đổi ảnh đại diện (tệp ≤ 5MB) và/hoặc sửa phần giới thiệu (≤ 200 ký tự) | Lưu thành công và hiển thị thay đổi ngay |
|  | Người dùng đã đăng nhập và muốn đổi mật khẩu | Nhập đúng mật khẩu cũ và đặt mật khẩu mới hợp lệ | Đổi mật khẩu; đăng xuất tất cả phiên trước đó để tăng bảo mật |
|  | Người dùng đã đăng nhập | Bật hoặc tắt tùy chọn hiển thị hồ sơ | Lưu trạng thái và áp dụng ngay trên trang cá nhân |
| BM-03: Tạo / Sửa / Xóa bài post/blog | Người dùng đã đăng nhập | Tạo bài viết mới với tiêu đề, nội dung, ảnh (≤ 10MB) và tags hợp lệ | Bài viết được lưu và xuất hiện trong danh sách của người dùng |
|  | Người dùng mở bài viết của mình | Nhấn chỉnh sửa và cập nhật nội dung | Bài viết được cập nhật và hiển thị phiên bản mới |
|  | Người dùng mở bài viết của mình | Nhấn xóa bài và xác nhận | Bài viết bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống |
| BM-04: Quyền riêng tư bài viết | Người dùng đang tạo hoặc chỉnh sửa bài viết | Chọn Private hoặc Public | Hệ thống lưu quyền riêng tư và chỉ cho phép người được phép truy cập xem bài |
|  | Bài viết đặt chế độ Private | Người khác truy cập mà không có quyền | Hệ thống chặn xem và hiển thị thông báo không có quyền truy cập |
|  | Người dùng đã đăng nhập | Truy cập trang danh sách bài | Hiển thị danh sách theo thứ tự thời gian mới nhất |
| BM-05: Danh sách và Chi tiết | Người dùng đã đăng nhập | Truy cập trang danh sách bài | Hiển thị danh sách theo thứ tự thời gian mới nhất |
|  | Người dùng đang xem danh sách | Nhấn vào một bài viết | Chuyển sang trang chi tiết bài viết |
| BM-06: Tìm kiếm cơ bản | Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm | Nhấn tìm | Hiển thị danh sách các bài có tiêu đề phù hợp |
|  | Người dùng chọn lọc theo tags | Áp dụng bộ lọc | Hiển thị các bài thuộc tags đã chọn |
| BM-07: Bình luận tối thiểu | Người dùng đang đăng nhập và mở bài viết | Nhập nội dung bình luận text và gửi | Bình luận xuất hiện ngay dưới bài viết |
|  | Bình luận gửi thành công | Người khác truy cập bài viết | Họ thấy được bình luận theo thời gian |
| BM-08: Thả react tối thiểu | Người dùng mở bài viết | Nhấn Like hoặc Heart | Hệ thống ghi nhận và tăng số lượng react |
|  | Người dùng đã react trước đó | Nhấn lại react | Bỏ react hoặc chuyển loại react (tuỳ thiết kế) |

1.4 Definition of Done (DoD) : Viết chung cho toàn bộ User Story

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Code chạy đúng chức năng, không lỗi runtime |
| 2 | Đã review code (peer review) |
| 3 | Có test cơ bản (thủ công hoặc tự động) đảm bảo Acceptance Criteria được đáp ứng |
| 4 | Giao diện người dùng hợp lý, logic nhất quán, trải nghiệm mượt mà |
| 5 | Commit/push đúng nhánh, ghi chú rõ ràng |
| 6 | Tất cả Acceptance Criteria (AC) của Story được đáp ứng |

1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm | Start Day | Due Day | Thành viên thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM-01: Đăng ký, Đăng nhập | 5 | Form nhập + lưu dữ liệu + xác thực email và mật khẩu | Day 1 | Day 2 | Tùng, Huy, Kiên |
| BM-02: Chỉnh sửa hồ sơ | 3 | Chỉ hiển thị, load dữ liệu và chỉnh sửa avatar/bio/mật khẩu | Day 1 | Day 3 | Tùng, Đạt |
| BM-03: Tạo / Sửa / Xóa bài post/blog | 8 | Tạo mới + chỉnh sửa dữ liệu cũ + upload ảnh + quản lý tags | Day 1 | Day 2 | Tùng, Huy, Kiên |
| BM-04: Quyền riêng tư bài viết | 5 | Thêm lựa chọn Private/Public, xử lý quyền truy cập và xác nhận xóa | Day 1 | Day 1 | Tùng, Huy |
| BM-05: Danh sách và Chi tiết | 5 | Hiển thị danh sách, phân trang/ sắp xếp theo thời gian, xem chi tiết | Day 1 | Day 4 | Kiên, Đạt, Huy |
| BM-06: Tìm kiếm cơ bản | 3 | Tìm kiếm theo tiêu đề và lọc tags đơn giản | Day 1 | Day 3 | Tùng, Huy |
| BM-07: Bình luận tối thiểu | 2 | Gửi và hiển thị comment text đơn giản | Day 1 | Day 3 | Tùng, Huy |
| BM-08: Thả react tối thiểu | 2 | Like/Heart, ghi nhận số lượng react và thay đổi loại react | Day 2 | Day 4 | Tùng |

2. Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| BM-01 | BM-01-T1 | Tùng | Tạo giao diện form nhập |
|  | BM-01-T2 | Huy | Xử lý dữ liệu đăng ký/đăng nhập |
|  | BM-01-T3 | Kiên | Test tính năng tạo mới và đăng nhập |
| BM-02 | BM-02-T1 | Đạt | Tạo màn hình hiển thị hồ sơ |
|  | BM-02-T2 | Tùng | Load & render dữ liệu hồ sơ |
|  | BM-02-T3 | Đạt | Kiểm thử chức năng chỉnh sửa |
| BM-03 | BM-03-T1 | Tùng | Hiển thị dữ liệu cũ |
|  | BM-03-T2 | Kiên | Lưu nội dung sửa |
|  | BM-03-T3 | Huy | Test chức năng tạo, sửa, xóa |
| BM-04 | BM-04-T1 | Huy | Thêm nút Private/Public + popup xác nhận |
|  | BM-04-T2 | Tùng | Xử lý lưu quyền riêng tư và xóa bài |
|  | BM-04-3 | Tùng | Test xóa và quyền truy cập |
| BM-05 | BM-05-T1 | Kiên | Tạo input tìm kiếm và danh sách bài |
|  | BM-05-T2 | Đạt | Xử lý lọc danh sách |
|  | BM-05-T3 | Huy | Test hiển thị và logic danh sách |
| BM-06 | BM-06-T1 | Tùng | Tìm kiếm theo tiêu đề |
|  | BM-06-T2 | Huy | Thêm lọc theo tags |
| BM-07 | BM-07-T1 | Tùng | Nhập và gửi comment text |
|  | BM-07-T2 | Huy | Kiểm thử hiển thị bình luận cho người dùng khác |
| BM-08 | BM-08-T1 | Tùng | Like/Heart trên bài viết |
|  | BM-08-T2 | Tùng | Kiểm thử thay đổi hoặc bỏ react |

2.2 Kanban Board

| Day | Todo | Người thực hiện | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | BM-01-T1 Start: day 1 Due: day 1 |  |  |  |  | BM-01-T1 Start: day 1 Due: day 1 |
|  | BM-01-T2 Start: day 1 Due: day 2 |  |  |  |  | BM-01-T2 Start: day 1 Due: day 2 |
| Day 2 | BM-02-T1 Start: day 1 Due: day 1 |  |  |  |  | BM-02-T1 Start: day 1 Due: day 1 |
|  | BM-02-T2 Start: day 1 Due: day 1 |  |  | BM-02-T2 Start: day 2 Due: day 3 |  |  |
| Day 3 | BM-03-T1 Start: day 1 Due: day 1 |  |  |  |  |  |
|  | BM-03-T2 Start: day 1 Due: day 2 |  | BM-03-T2 Start: day 1 Due: day 2 |  |  |  |
| Day 4 | BM-04-T1 Start: day 1 Due: day 1 |  |  |  |  |  |
|  | BM-04-T2 Start: day 1 Due: day 1 |  |  |  | BM-04-T2 Start: day 1 Due: day 1 |  |
| Day 5 | BM-05-T1 Start: day 1 Due: day 3 |  |  | BM-05-T1 Start: day 1 Due: day 3 |  |  |
|  | BM-05-T2 Start: day 2 Due: day 4 |  |  |  |  |  |
| Day 6 | BM-06-T1 Start: day 1 Due: day 2 |  | BM-06-T1 Start: day 1 Due: day |  |  |  |
|  | BM-06-T2 Start: day 2 Due: day 3 |  |  |  |  |  |
| Day 7 | BM-07-T1 Start: day 1 Due: day 2 |  | BM-07-T1 Start: day 1 Due: day 2 |  |  |  |
|  | BM-07-T2 Start: day 1 Due: day 3 |  |  | BM-07-T2 Start: day 1 Due: day 3 |  |  |
| Day 8 | BM-08-T1 Start: day 2 Due: day 3 |  |  |  |  |  |
|  | BM-08-T2 Start: day 3 Due: day 4 |  | BM-08-T2 Start: day 3 Due: day 4 |  |  |  |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| BM-01 | Low | Form có thể lệch layout khi dựng UI |
| BM-01 | Medium | Dữ liệu nhập có thể lưu sai format hoặc sai cấu trúc |
| BM-01 | Low | Test thủ công dễ bỏ sót tình huống lỗi |
| BM-02 | Low | Danh sách hồ sơ có thể rỗng nếu dữ liệu chưa load |
| BM-02 | Medium | Có thể lỗi khi đọc file hoặc kết nối database |
| BM-03 | Medium | Dễ load nhầm bài viết do sai ID hoặc bản ghi |
| BM-03 | High | Nguy cơ ghi đè sai nội dung khi chỉnh sửa bài viết |
| BM-04 | High | Có thể xóa nhầm bài viết nếu thiếu popup xác nhận |
| BM-05 | High | Tìm kiếm hoặc hiển thị danh sách có thể chậm nếu dữ liệu lớn |
| BM-05 | Medium | Kết quả có thể sai nếu thiếu xử lý các trường hợp đặc biệt (edge case) |
| BM-06 | Medium | Lọc tags hoặc tìm kiếm có thể sai kết quả nếu tags không chuẩn |
| BM-06 | Low | Test thủ công dễ bỏ sót các trường hợp tìm kiếm hiếm gặp |
| BM-07 | Low | Bình luận text đơn giản, lỗi hiển thị nhỏ có thể xảy ra |
| BM-07 | Medium | Bình luận đôi khi không cập nhật kịp cho người dùng khác |
| BM-08 | Low | React Like/Heart đơn giản, lỗi nhỏ khi click liên tục |
| BM-08 | Medium | Số lượng react có thể tăng sai nếu xử lý không đồng bộ |

5. Tiến độ Sprint

  - Burndown Chart

-Nhận xét tiến độ

+Số task và story point giảm dần đều theo từng ngày, phản ánh Sprint đang tiến triển ổn định.

+Hầu hết các User Story có độ ưu tiên cao (BM-01, BM-03, BM-04) được xử lý đầu tiên, đúng theo kế hoạch.

+Một số task của Story BM-05, BM-06 mất nhiều thời gian hơn dự kiến do logic tìm kiếm và lọc cần kiểm thử kỹ.

-Sự thay đổi trong quá trình Sprint

+Một số task nhỏ như BM-07-T2 (kiểm thử bình luận) và BM-08-T2 (kiểm thử react) bị dời sang ngày sau do ưu tiên các chức năng chính.

+Logic tìm kiếm và hiển thị danh sách (BM-05-T2/T3) được tối ưu lại để tránh lỗi khi dữ liệu lớn, dẫn tới thay đổi story point dự kiến cho phần này.

+Có một số bug layout nhỏ ở BM-01 và BM-02 cần chỉnh sửa, làm tăng thời gian thực hiện các task này.

-Giải thích lý do

+Ưu tiên theo giá trị: Các User Story quan trọng cho người dùng và bảo mật    (Đăng ký/Đăng nhập, Tạo/Sửa/Xóa bài viết, Quyền riêng tư) được làm trước.

+Rủi ro kỹ thuật: Một số task liên quan tới load dữ liệu, upload ảnh, lọc danh sách có độ phức tạp cao hơn dự kiến, dẫn tới điều chỉnh tiến độ.

+Tối ưu hóa UX: Việc chỉnh sửa giao diện, test và tối ưu logic tìm kiếm, lọc, bình luận, react nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà, làm một số task kéo dài thêm.

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải | Thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | Thực hiện tạo giao diện form đăng ký, đăng nhập (BM-01-T1) | Tiếp tục xử lý dữ liệu và liên kết backend cho đăng ký/đăng nhập (BM-01-T2) | Một số lỗi layout nhỏ trên form, cần chỉnh CSS | Tùng: tạo form; Huy: xử lý dữ liệu; Kiên: test tính năng |
| Day 2 | Load & render dữ liệu hồ sơ người dùng (BM-02-T2) | Kiểm thử và fix lỗi hiển thị avatar/bio (BM-02-T3) | Dữ liệu đôi khi chưa được load đúng format từ DB | Tùng: load dữ liệu; Đạt: tạo màn hình hiển thị và kiểm thử |
| Day 3 | Hiển thị dữ liệu cũ bài post/blog (BM-03-T1) | Thực hiện lưu nội dung chỉnh sửa bài viết (BM-03-T2) | Có nguy cơ ghi đè nhầm nội dung nếu ID bài viết không đúng | Tùng: hiển thị dữ liệu cũ; Kiên: lưu nội dung chỉnh sửa; Huy: test |
| Day 4 | Thêm nút xóa + popup xác nhận quyền riêng tư bài viết (BM-04-T1) | Xử lý xóa dữ liệu bài viết (BM-04-T2) | Cần chắc chắn xác nhận trước khi xóa để tránh mất dữ liệu | Huy: thêm nút + popup; Tùng: xử lý xóa và test |
| Day 5 | Tạo input tìm kiếm & lọc theo tags (BM-05-T1, BM-05-T2) | Test đúng/sai kết quả tìm kiếm & tối ưu performance (BM-05-T3) | Dữ liệu lớn có thể làm tìm kiếm chậm | Kiên: tạo input; Đạt: xử lý lọc; Huy: test |
| Day 6 | Tạo & test chức năng tìm kiếm cơ bản (BM-06-T1) | Thêm bộ lọc tags và kiểm thử kết quả lọc (BM-06-T2) | Một số bài viết bị lọc sai do tags chưa chuẩn | Tùng: tìm kiếm cơ bản; Huy: thêm lọc tags |
| Day 7 | Thực hiện bình luận tối thiểu dưới bài viết (BM-07-T1) | Kiểm thử hiển thị bình luận cho tất cả người dùng (BM-07-T2) | Bình luận đôi khi không cập nhật ngay nếu kết nối chậm | Tùng: gửi comment; Huy: kiểm thử hiển thị |
| Day 8 | Thả react Like/Heart trên bài viết (BM-08-T1) | Kiểm thử thay đổi react và loại bỏ react (BM-08-T2) | Trường hợp click liên tục có thể gây lỗi tăng số lượng react | Tùng: thả react và kiểm thử |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

Bảng tổng hợp kết quả Sprint

| Những gì đã hoàn thành | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng kết quả (Burndown) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Hoàn thiện chức năng Đăng ký/Đăng nhập (BM-01) - Chỉnh sửa hồ sơ (BM-02) - Tạo/Sửa/Xóa bài viết (BM-03) - Quyền riêng tư Private/Public (BM-04) - Danh sách & Chi tiết bài viết (BM-05) - Tìm kiếm cơ bản + Lọc tags (BM-06) - Bình luận tối thiểu (BM-07) - Thả react Like/Heart (BM-08) | - Một số tối ưu UI nhỏ chưa hoàn tất - Chưa xử lý triệt để lỗi tăng react khi click liên tục | - Tối ưu logic danh sách & tìm kiếm (BM-05) vượt mức dự kiến - Cải thiện UX popup xác nhận xóa (BM-04) | - Burndown giảm đều qua từng ngày - Story point hoàn thành 100% - Một số task dời nhẹ sang ngày sau nhưng vẫn đạt Sprint Goal |

6.2 Slide/PDF Review

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc – Bảng Glad / Mad / Sad

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Team phối hợp tốt, hầu hết task hoàn thành đúng hạn - Chức năng cốt lõi chạy ổn định, ít lỗi lớn - Flow UX mượt sau khi tối ưu | - Một số logic tìm kiếm & tags phức tạp hơn dự kiến - Lỗi react khi click nhanh gây tăng sai số lượng | - Comment đôi khi cập nhật chậm nếu mạng yếu - Một vài bug nhỏ phải sửa lại nhiều lần |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

| Vấn đề tồn tại | Đề xuất cải tiến | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Test thủ công bắt lỗi chậm | Thêm test tự động đơn giản cho CRUD, search | Cao |
| Layout bị lệch ở vài màn hình | Chuẩn hóa component UI & dùng lại template | Trung bình |
| React xử lý chưa đồng bộ | Bổ sung debounce hoặc kiểm tra trạng thái trước khi ghi | Cao |
| Cập nhật dữ liệu chậm với DB | Tối ưu query + cache cục bộ | Thấp |

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Cần kiểm thử ID và dữ liệu trước khi sửa/xóa để tránh mất dữ liệu.

- Nên review UI ngay sau mỗi task để giảm lỗi layout.

- Các chức năng tìm kiếm/lọc cần thiết kế kỹ hơn từ đầu để tránh sửa nhiều lần.

- Task cần ước lượng dựa trên độ phức tạp ẩn như upload file hoặc quyền truy cập.

- Giao tiếp trong team giúp xử lý vấn đề nhanh hơn và giảm trễ tiến độ.